市住建局等九部门关于印发淮安市加快

推进智能建造实施方案的通知

各县区（园区）住建局（建设局）、发展改革委、财政局、人力资源和社会保障局、自然资源和规划局、工业和信息化局、科技局、交通运输局、水利局：

现将《淮安市加快推进智能建造实施方案》印发给你们，请结合实际，认真抓好贯彻落实。

市住房和城乡建设局         市发展和改革委员会

市财政局                   市人力资源和社会保障局

市自然资源和规划局         市工业和信息化局

市科学技术局                市交通运输局

市水利局

2025年6月16日

淮安市加快推进智能建造实施方案

为加快推进我市智能建造发展、促进建造方式转型升级、因地制宜发展新质生产力，推动建筑业高质量发展，根据省、市相关文件精神，立足我市实际情况，制定本方案。

- 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，完整、准确、全面地贯彻新发展理念。注重问题导向、需求导向、目标导向，学习省内外智能建造的先进经验，立足实际、补齐短板、融合发展，加快推进建筑产业现代化。推动建筑业与先进制造技术、新一代信息技术深度融合，依托智能建造技术提升建造水平，促进我市建筑业持续健康发展，打造“淮安建造”品牌，为推动全市高质量发展贡献力量。

二、发展目标

充分借鉴省内外先进经验，结合我市基础情况，力争在数字一体化设计、建筑机器人及智能建造装备运用、装配化部品部件智能生产、智慧施工管理等领域取得新的进展和成效。培育3—5家掌握智能建造核心技术的省内领军企业，力争1—2个县区探索形成智能建造产业链和产业集群。

至2025年末，智能建造适用技术在全市工程项目建设中完成试点，逐步推广成熟的建筑机器人及智能建造装备等新型建造方式；初步实现数字一体化设计在规划、勘察、设计、审图、施工和运维等环节的应用。培育10家市级智能建造试点企业、3家以上省级智能建造试点企业；全市智能建造试点项目不少于10个，省级试点项目不少于3个，智能建造技术运用初具规模。

至2030年末，智能建造适用技术在全市大中型项目中的应用占比达50%；建筑机器人及智能建造装备、装配化部品部件智能生产等新型建造方式在工程建设中得到广泛运用。培育30家市级智能建造企业，省级智能建造企业超过10家，形成1个以上智能建造特色产业集群，智能建造产业链进一步整合完善，并向上下游延伸。

至2035年末，大中型企业在各类工程建设项目中普遍应用智能建造适用技术，全市大中型项目全面运用智能建造适用技术，实现智慧工地全覆盖、工程全生命周期管理；培育一批在智能建造领域具有核心竞争力的龙头企业，打造产业链高水平融合发展的智能建造特色产业集群，智能建造产业体系基本形成，为全省智能建造走在全国前列贡献力量。

三、重点举措

1.加速推广智能建造技术运用。支持新开工房屋建筑工程总建筑面积2万平方米以上，水利、交通、市政基础设施等工程造价2000万元以上的项目，积极应用智能建造技术。拓展智能建造应用场景，推动智能建造技术在智慧城市、智慧社区、智慧交通、智慧水务等领域多元运用。引导设计行业全面发展BIM正向设计，加快推动BIM技术在设计方案审查、施工图设计与审查、施工方案模拟、智慧工地建设、后续运维等工程全生命周期的集成应用；推广应用成熟的建筑机器人及智能施工设备，重点推进以抹平机器人、喷涂机器人、5G无人塔吊、智能施工电梯等为代表的成熟设备应用，加强人机协作能力，实现“机器代人”；推动建立以标准部品部件为基础的专业化、规模化、数字化生产体系，大力发展装配化装修，加快装配式部品部件生产智能化升级，借助预埋芯片、二维码等手段实现预制构件生产全过程感知和质量可追溯管理；强化智慧工地建设，综合运用物联网、云计算、视频监控、GIS、5G、传感器等技术手段，推动建立智慧工地管理平台，促进参建各方信息共享和协同工作，提高项目管理效能。（责任单位：市住建局、市发改委、市资规局、市交通局、市水利局）

2.加速智能建造试点建设。参考省级智能建造试点企业和试点项目申报经验，开展市级智能建造试点评选，建立市级智能建造试点储备库，鼓励建筑业企业积极申请开展市级智能建造试点。进一步加强智能建造试点项目和企业培育，引导在各项建设环节融入智能建造前沿技术，试点企业和项目原则上智能建造应用场景不得少于2项（具体应用场景参照《江苏省智能建造应用场景目录》）。加大优秀典型案例宣传力度，开展项目试点观摩会、智能建造技术培训会等交流活动，以点带面逐步推广智能建造先进经验和技术，促进智能建造技术成果的转化。（责任单位：市住建局）

3.加大资金和政策支持力度。市、县区要积极统筹相关领域各项资金，支持智能建造技术运用、产业发展、人才培育等。政府投资项目，新开工总建筑面积≥2万平方米的房建项目，应积极应用智能建造技术，在招标文件中明确智能建造应用要求，将智能建造专项施工方案在技术标中列专篇，鼓励在政府投资项目建设工程合同中设立采用智能建造技术相关奖励条款。对企业购置、使用智能建造专用设备符合条件的，按有关规定享受投资抵免企业所得税政策。鼓励智能建造企业申报高新技术企业，对通过认定的企业，可按规定享受高新技术企业税收优惠政策。对于被确定为省、市智能建造试点的项目，可作为加分项优先入选市级优质工程奖项，择优推荐申报省级优质工程奖项，支持申报国家优质工程和鲁班奖。对试点项目相关实施单位及主要负责人在信用分、评优评先、职称评定等方面予以优先支持。（责任单位：市财政局、市住建局、市发改委、市资规局、市科技局、市人社局）

4.加强智能建造人才队伍建设。制定智能建造人才培育相关政策措施，深化校企合作，引导龙头企业与各类院校签订科研实验室共建协议，加快智能建造技术研究运用和人才队伍建设。鼓励骨干企业和科研单位依托重大科研项目和示范应用工程，培养智能建造人才队伍，推行“产、学、研、用”紧密联结的发展模式。建立政府、协会、企业三级智能建造培训机制，推进智能机器人相关技术运用和从业人员培训；政府投资建设的智能建造项目应安排建造工人参加智能建造专项技能培训。抓紧建立市级智能建造专家库，充分发挥其在施工方案评审、技术难题攻克、项目质量把控、人才培养指导等方面的作用。支持有条件的县区，制定智能建造人才专项奖励政策，设置“智能建造人才贡献奖”，对于智能建筑领域的各类人才，参照产业人才政策给予支持，在专项补贴、科研支持、安居保障等领域给予保障。（责任单位：市人社局、市住建局）

5.加速培育智能建造产业集群。支持清江浦区、经济技术开发区、淮安区等地依托建筑业产业优势，探索智能建造产业集群培育，将智能建造产业纳入地区产业发展规划，打造智能建造产业基地，培育、招引建筑机器人等智能建造设施设备生产企业入驻。各县区对于智能建造产业基地、示范项目等应予以资金、供地、规划等多方面支持。构建“链长制”工作推进体系，鼓励建筑业、制造业等全产业链上下游企业融合发展；创新产业集群内智能建造设施设备的租赁、使用模式，降低智能设备使用成本；发挥装饰装修专业优势，引导企业成为“链核”企业，为省内优势总承包“链主”企业做好配套支持、协调发展，形成关联紧密、相互促进、生态完善的省市两级产业集群。（责任单位：市工信局、市发改委、市住建局、市资规局）

6.创新行业监管模式。支持智能建造项目积极探索报建、设计、制造、采购、施工全流程贯通、一体化高效管理的组织模式。建立健全与智能建造相适应的质量、安全、造价等监管模式与机制。研究制定智能建造相关计价政策，编制建筑机器人施工等新型建造方式的补充定额，满足智能建造计价需要。完善智能建造专项施工方案评审机制，严格项目开工条件审查；研究建立适应智能建造的评审制度，搭建基于BIM模型的评审平台，探索无图纸评审，积极探索基于BIM模型和AI技术的智能审查模式。持续完善建设工程质量安全监管模式，推行施工质量安全数字化管控。探索建立基于施工作业和工程管理行为数字化生成的电子工程档案，实现工程档案实时归档。（责任单位：市住建局）

五、保障措施

市住建局作为牵头部门加强统筹调度、推进任务落实，其他有关部门按照职责分工，明确联系处室（单位）及联络员。建立联合会商、信息共享、问题反馈等工作机制，加强部门协同配合，形成工作合力。针对重点、难点问题，不定期组织召开相关部门工作会议，研究对策措施，协调推进智能建造发展各项工作。加强智能建造的政策宣传、监测评估、成果推广等，营造共同支持智能建造发展的良好氛围。各县区（园区）可以参照本实施方案，进一步明确相关部门任务分工，做好辖区内智能建造推进工作。